中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴维修项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

编号：CYZZ-ZB-2021017

2021年4月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件编制	11

第四章  技术协议书	19

第五章  维修合同	20

第一章  招标公告

一、项目名称

SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴修

二、招标内容

电主轴品牌：SEIKO-SEIKI  型号：M8-T  电压：200V/120V.3PH  频率：1333/666Hz。

压缩空气:3KG/CM²、润滑油品：25号变压器油  滴油数：12~20滴/分钟。

转速:80000/40000RPM/平时工作使用65000 RPM。

维修数量：1件。

1、工作内容：

a.对电主轴各零部件进行精度检测、修复，配做调整隔圈，清洁冷却管道、润滑管道并对各处密封进行检测、恢复。

b.电镀修复转子，端面跳动≤0.003mm。径向跳动≤0.002mm，动平衡电主轴转子。

c.更换主轴前后轴承 SKF 7202C.P4

d.对主轴预压进行调整。径、轴向刚度（≥15N/μm）

e.主轴动态测试、温升磨合（冷却液温25℃条件下，壳体温升不得高于环境温度25度）。

f.主轴机械振动、轴承振动测试。噪音＜80dB。

h.主轴整体动平衡调整，要求6500 RPM振动值速度＜1mm/S（加上刀杆＜1.5mm/S）。

i.进行不少于2小时的空运行试验。

j.提供检测报告一份，内容包括主轴径向跳动、端面跳动、转子轴承位尺寸、轴承座尺寸、预压力，径、轴向刚度；65000转和80000转运行5分钟时电流、动不平衡量、主轴壳体温度,并提供6个月的质保和后期免费技术服务支持。

- 验收标准：

a.端面跳动≤0.003mm。径向跳动≤0.002mm。

b.电主轴运转噪音＜80dB。

c. 电主轴转速在65000RPM振动值速度＜1mm/S（加上刀杆＜1.5mm/S）。

d.交付使用10个工作日无故障后进行终验收。

三、招标形式

公开招标

四、招标议程

1.发标时间：2021年 4月20日。

方式：招标人在上述时间范围内，在特定网站发布本项目招标公告及招标文件电子版，招标人不对投标人能否通过相关网站正确或及时获取招标文件负责。

2.投标报名截止时间： 2021年5月7日下午13点前（纸质资料），逾期不受理。

方式：投标单位授权人员按时提交盖有投标单位公章的资质资料直接送达或快递方式送达，快递收到即视为送达。

3.答疑时间：截止至 2021年4月 27日下午16点。

答疑方式：现场（或电话）答疑。

答疑联系人：李猛

答疑地点：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司接待室

答疑联系方式：023-67411928

4.开标时间：2021年5月7日下午14时（若有变动另行通知）。

5.开标地点：重庆市两江新区翠宁路6号201会议室。

6.开标现场资质审验。

需提交的材料要求：详见本招标书“第二章 招标人须知”之“二、投标响应文件”之“1.⑴ 资质文件”所列示条目及要求。

7.评标：

需提供的材料：

（1）开标一览表；

（2）标书；

（3）有统一社会信用代码的新版营业执照复印件（盖鲜章）；

（4）投标单位的法定代表人或授权代表的身份证复印件（盖鲜章）；

说明：投标人需按本招标书之“第三章 投标文件编制”之相关要求对上述投标文件进行编制密封，并于评标开始时由评标工作小组当面拆封。

8.联系人：

李猛 联系电话：023-67411928

电子邮箱：dfqx666@163.com

招标人（项目负责人）：          （签名）

招标人：               （盖章）

二〇二一年四月十九日

- 第二章  投标人须知

一、合格投标人

1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

2.公司成立二年以上（以营业执照成立日期到开标当日满二年为准）；经营范围满足招标项目需求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力，能提供近二年内三份维修合同或维修验收材料，能提供动平衡实验台型号和设备实物图片。

3.具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除；

4.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内的经营活动中经营业绩良好并且没有违法违纪行为；

6.投标人必须是最终中标并签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

7.本次招标项目不接受联合体投标。

二、投标响应文件

1.投标响应文件组成：

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

- 资质文件

① 统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

② 法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

③ 提供有效的2020年度财务状况说明；

④近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

⑤投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件。

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

- 商务文件

- 投标函（附件1，格式见“第三章 投标文件编制”）；

- 投标文件目录（附件2，格式见“第三章 投标文件编制”）；

- 技术文件

① 维修项目一览表（附件3，格式见“第三章 投标文件编制”）；

- 投标人按本招标书“第四章 技术协议书”中所列示项目内容自行编制的技术文件；

- 相关条款偏离表（附件5，格式见“第三章 投标文件编制”）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

- 企业概况一览表：包括生产场地、人员、设备、处置能力、技术、专利、处置工艺等（附件6，格式见“第三章 投标文件编制”）；

- 近二年同类项目业绩一览表（附件7，格式见“第三章 投标文件编制”）及有效合同或验收材料复印件；

2.投标文件的签署盖章、密封标记、附件格式：

详见“第三章 投标文件编制”之相关要求。

三、报价

1.原则上招标人将与中标人签订为期1年SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴维修协议。鉴于此，投标人应根据招标人提供的“维修项目一览表” （附件3，格式见“第三章 投标文件编制”）；本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价。

2.投标价格含维修过程中所产生的一切费用，包括零件费、维修费、检测费、运输费及相关服务等所有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

3.所有报价货币单位为：（人民币,含税）；

4.结算方式：电汇

四、评标流程

1.资格审核：

⑴审核依据：“第二章  投标人须知”中以下条款中的要求

①“一、合格投标人”；

②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；

⑵审核方法：

由招标人组织评标专家成立资质审核小组进行审核。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.评标：

⑴评标依据：采用最低价中标法。

技术标与商务标同时投标，分开开标：先开技术标，先由评标专家组对所有投标人按照标书中规定的详细技术配置对比表（企业规模、注册资金、维修资质、维修能力）进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，确定进入商务评标阶段的投标人，原则上，满足技术标要求的投标方均进入商务标环节。经进入商务标的投标人对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，招标专家组可与招标人进行多次商务谈判。

| 评审要素 | 评分依据 | 满分(100分) |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （100分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价； 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）； 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100； 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 | 100 |

⑵评标方法：

由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的评标工作小组负责，采用最低价中标法，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行评审，确定得分和排名。

⑶按得分高低确定中标人，对未中标的投标人不做任何解释。

五、协议签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果，按得分高低确定中标人，并书面通知中标人。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到通知后3个工作日内）到招标单位对《中标人推荐表》进行签字确认。

3.原则上SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴修协议期限为1年，具体处置要求、结算方式、质量服务标准、权利与义务等内容详见本招标书第五章之《SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴修合同》之相关要求。

4.如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒签协议、或在签订协议时向招标人协议签订单位提出无理附加条件的，招标人有权取消其中标资格。

5.中标人如将中标项目转包或分包给他人、或者履行协议的能力或信用有严重缺陷的，招标人有权取消其中标资格并解除协议。

6.因“七、1.4.；七、1.5；七、1.6.”原因被取消中标资格的投标人，2年内不得参与招标人同类的招投标项目；招标人将按照评标结果排名顺序递补符合条件的中标人，或重新组织招标。

7.《SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴修协议》未能涵盖的具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、评审或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标后不按规定签订协议或合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴有效投标不足三家；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

⑷因重大变故，招标任务取消的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，包含但不限于XXXX费用或投标过程中的产生的其他各项费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

九、本次招标最终解释权归中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司。

- 第三章  投标文件编制

一、投标文件的签署盖章

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封标记

1.需单独密封的文件

⑴资质文件（内装1份）

⑵开标一览表（内装1份、单独密封后与商务标书密封在一起）

⑶技术标书（内装1正、1副）

⑷商务标书（内装1正、1副）

2.密封文件的封面标记

⑴项目名称；

⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

- 密封文件在封口处加盖投标人公章；

⑷开标一览表、标书两份密封文件均需在封口处注明“于2021年5月7日下午13时之前不准启封”字样；

3.投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

4.如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

三、投标文件附件格式

具体格式见附件1～附件7.

附件1

项目名称：

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         的公开招标，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）                           提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式1份）

开标一览表（1份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标单价（含税）为（注明币种和金额）    ，即（中文文字描述）                                      。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方采取最低价中标的方式。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

项目名称：

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件3

《                                               项目》

维修项目一览表

| 序 | 维修项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对电主轴各零部件进行精度检测、修复，配做调整隔圈，清洁冷却管道、润滑管道并对各处密封进行检测、恢复 |  |
| 2 | 电镀修复转子，动平衡电主轴转子 |  |
| 3 | 更换主轴前后轴承 SKF 7202C.P4各1件 |  |
| 4 | 主轴整体动平衡调整 |  |
| 5 | 其它项目 |  |

附件4

项目名称：《                                              》

日期：  年   月   日

开标一览表

| 价格承诺 | 维修项目 |  | 不含税金额 | 含税金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对电主轴各零部件进行精度检测、修复，配做调整隔圈，清洁冷却管道、润滑管道并对各处密封进行检测、恢复 |  |  |  |
|  | 电镀修复转子，动平衡电主轴转子 |  |  |  |
|  | 更换主轴前后轴承 SKF 7202C.P4各1件 |  |  |  |
|  | 主轴整体动平衡调整 |  |  |  |
|  | 其它项目 |  |  |  |
| 商务承诺 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |
| 中标后的 配合承诺 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.如果开标一览表中的投标价格与投标文件的投标价格有差异，以开标一览表为准；

2.不接受可选择或可调整的报价方案和报价；

3.投标报价为完成本项目所需的全部费用，包含但不限于运输、备件、维修及税费等；

5.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

6.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件5

项目名称：《                                       》

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6

项目名称：《                                            》

日期：  年   月   日

企业概况一览表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 |  | 处置场地面积（㎡） |  | 在册员工人数（人） |  |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |
| 本企业其它优势 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件7

项目名称：《                                                     》

日期：  年   月   日

同类项目业绩一览表

| 客户名称 | 合同项目 | 合同起止时间 | 合同数量 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字

第四章  技术协议书

一、项目名称：《                                                》

- 技术要求：

- 对电主轴各零部件进行精度检测、修复，配做调整隔圈，清洁冷却管道、润滑管道并对各处密封进行检测、恢复。

- 电镀修复转子，端面跳动≤0.003mm。径向跳动≤0.002mm，动平衡电主轴转子。

- 更换主轴前后轴承 SKF 7202C.P4

- 对主轴预压进行调整。径、轴向刚度（≥15N/μm）

- 主轴动态测试、温升磨合（冷却液温25℃条件下，壳体温升不得高于环境温度25度）。

- 主轴机械振动、轴承振动测试。噪音＜80dB。

- 主轴整体动平衡调整，要求65000转振动值速度＜1mm/S（加上刀杆＜1.5mm/S）。

- 进行不少于2小时的空运行试验。

- 提供检测报告一份，内容包括主轴径向跳动、端面跳动、转子轴承位尺寸、轴承座尺寸、预压力，径、轴向刚度；65000转和80000转运行5分钟时电流、动不平衡量、主轴壳体温度；

- 服务

- 提供6个月的质保和后期免费技术服务支持。

- 电主轴在质保期内正常使用情况下出现故障，乙方12小时内上门检查并负责免费维修。

第五章

中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

XXXXX合同

（以最终签署版本为准）

SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴维修合同

合同编号：

签订地点：两江新区

甲方：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务关系，甲方委托乙方对甲方SIG-2SL-CUP二工位磨床电主轴进行维修，经双方充分协商，订立本合同，以便共同遵守。

- 维修项目及价格明细：

| 标的名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 金额（未税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电主轴维修 | M8-T | 1 | 件 |  |  |
| 合计金额（未税） |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含税） |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |
| 备注：当国家税率政策发生变化时，以未税金额为基准进行结算。 |  |  |  |  |  |

二、维修内容

1、乙方到甲方取件完成维修后送回甲方，维修内容见招标文件。

3、维修周期：合同签订生效后，   日内完成维修；

4、维修地点：乙方

三、运输要求

乙方保证取、送电主轴所用车辆性能良好，在年审有效期内；司机的行车证、

驾驶证合法有效，身体健康、不酗酒、具有丰富的驾驶经验。

四、包装标准、包装物的供应与回收：

1、乙方运输电主轴的包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品在运输过程中不受损伤。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2、除甲方公司提供厂内运输工具（叉车）外，其它工具由乙方自备运输。

五、验收标准和方法：

见招标文件。

六、结算及付款方式：

1.1合同总价款为人民币        元（大写：        ）。该价格包括但不限于材料费、维修费、运输费、包装费、税费、辅料工具、保险等全部费用。

1.2付款方式为：电汇 。

1.3合同价款的支付：

1.3.1维修完毕后，经甲、乙双方验收合格后，甲方出具书面验收单，乙方提交100 %合同总金额人民币     元发票（税率13%，含复印件二份），经甲方依照财务制度审核无误后次月支付全款。

七、质量保证期及质量保证金

乙方对维修后的电主轴的服务质保期为6个月（自验收合格之日起），电主轴在保修期内正常使用情况下出现故障，乙方24小时内上门检查并负责免费维修。

八、保密条款

乙方在维修过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。工程完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。

九、其它约定：

1. 乙方人员在甲方厂区内必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。乙方在甲方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由乙方自行负完全责任。上述因乙方责任行为导致甲方或第三人发生损失时，乙方须对甲方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。

2、自乙方上门打包电主轴之时起至维修完毕交还甲方之时止，电主轴由乙方负责保管并承担安全责任，期间若出现损坏由乙方赔偿甲方损失。

3、乙方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知甲方。否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。

十、违约责任：

乙方未按合同的约定完成维修的，甲方有权按照以下一种或多种方式要求乙方赔偿：

1、乙方逾期交付工作成果的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款 0.5 %的违约金。当违约金超过设备合同总金额的5%时，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付上述违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失和费用。甲方原因造成的延期除外。

2、乙方未按合同规定的质量完成工作，甲方同意使用的，应当按照乙方完成的工作量及甲方遭受损失的金额，降低维修费用；甲方不同意使用的，乙方应当负责重新修理并承担上述逾期交付的责任；经过重新修整，仍不符合合同规定的，甲方有权终止合同并拒付合同款，且乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失。

3、乙方隐瞒备件的缺陷或使用不符合规定的材料而影响质量时，甲方有权要求重新更换合格材料、减少价款或不付款。如因乙方提供的材料出现质量问题或其他任何归责于乙方的原因造成甲方的设备出现毁损的，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额应视设备的损坏程度及设备的价值而定。

4、如果乙方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件），应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十一、纠纷的处理：

解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、附件：

1、本合同附件：

2、合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

3、本合同自双方签署之日起生效。

4、本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份。

（盖章）                                  （盖章）

甲方：中国重汽集团重庆燃油喷射          乙方：

系统有限公司

地址：重庆市两江新区翠宁路6号          地址：

电话：023-67411928                      电话：

传真：023-67411966                      传真：

开户银行：中信银行重庆沙坪坝支行        开户银行：

账号：7421510182600049285               账号：

代表人或法人签字：                      代表人或法人签字：

日期：                                  日期：